# CHARTE DU PROJET : SYSTÈME DE RÉSERVATION DES HÔTELS

## 1. Identification du projet

Intitulé du projet : Système de réservation des hôtels
Maître d’ouvrage (MOA) : Mme Hamda Kalid
Maître d’œuvre (MOE) : Groupe TechDev 
Membres du groupe :

- Abdourahman Ibrahim Djama

- Abdoulrahman Ibrahim Waberi

- Abdourahman Daher Okieh

- Abdourahman Said Mohamed

- Aboubakar Ahmed Darar

- Abdifatah Mahamoud Hassan

Date de début prévue : 19 octobre 2025
Date de fin prévue :

## 2. Contexte et justification du projet

Le secteur hôtelier à Djibouti connaît une forte demande de modernisation.
Actuellement, la plupart des réservations se font encore manuellement ou par téléphone, ce qui engendre des erreurs de gestion, une perte de temps et une insatisfaction des clients.
Ce projet vise à concevoir une application web de réservation d’hôtels, permettant :

- aux clients de réserver des chambres en ligne selon la disponibilité,

- aux gestionnaires d’hôtels de gérer les réservations et les chambres efficacement.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du module de Gestion de Projet du semestre, sous la supervision de Mme Hamda Kalid.

## 3. Objectifs du projet

### 🎯 Objectif général :

Mettre en place un système informatique complet de réservation d’hôtels accessible via le web.

### 🎯 Objectifs spécifiques :

- Concevoir une base de données relationnelle pour la gestion des réservations.

- Créer une interface utilisateur intuitive pour les clients et les administrateurs.

- Permettre la consultation en temps réel des disponibilités.

- Générer des rapports automatiques sur les réservations.

- Former les gestionnaires à l’utilisation du système.

## 4. Périmètre du projet

### Inclus :

- Module client : réservation, annulation, recherche de chambres.

- Module administrateur : ajout, suppression, modification de chambres et utilisateurs.

- Gestion de la base de données (clients, chambres, réservations).

### Exclus :

- Système de paiement en ligne.

- Application mobile native (version web uniquement).

## 5. Phases et livrables du projet

| Phase | Description | Livrable attendu |
| --- | --- | --- |
| Initialisation | Analyse du besoin et définition des objectifs. | Cahier des charges |
| Planification | Création du WBS et du diagramme de Gantt. | Planning complet |
| Exécution | Développement du système. | Application fonctionnelle |
| Tests et validation | Correction et validation du produit. | Rapport de tests |
| Clôture | Soutenance et remise finale. | Rapport final |

## 6. Contraintes du projet

| Type | Description |
| --- | --- |
| Temps | Le projet doit être achevé avant la soutenance prévue en décembre 2025. |
| Coût | Utilisation d’outils gratuits (Trello, GanttProject, Slack, etc.) |
| Qualité | L’application doit être stable, ergonomique et testée sur plusieurs navigateurs. |
| Ressources | Équipe de 6 étudiants, encadrement par Mme Hamda Kalid. |

## 7. Outils et technologies

- GanttProject / Xmind : planification des tâches
- Trello : suivi des activités
- Slack : communication d’équipe
- Google Drive : stockage et partage
- VS Code, MySQL, WAMPSERVER : développement
- AnalyseSI : Pour la conception de la base des donnée

## 8. Méthodologie de gestion de projet

- Méthode hybride : combinaison de Waterfall pour la structure et Scrum pour la flexibilité.

- Chaque Sprint dure 1 semaine avec une réunion de suivi à la bibliothèque des archives nationales (lieu de rencontre du groupe).

## 9. Validation

| Nom / Fonction | Signature | Date |
| --- | --- | --- |
| Mme Hamda Kalid (Maître d’ouvrage) Groupe TechDev (Maître d’œuvre) |  |  |